# AUDITORÍA TÉCNICA

Proyecto: cirujano-front

Fecha: 5 de enero de 2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta el estado actual del proyecto comparando la estructura existente contra la arquitectura enterprise propuesta en VOLCADO10. El análisis cubre frontend (Vue.js), backend (FastAPI), base de datos, infraestructura y DevOps.

| CAPA | PROGRESO | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Vue.js + Vite) | 65% | MEDIA |
| Backend (FastAPI) | 15% | ALTA |
| Base de Datos (MySQL) | 0% | CRÍTICA |
| Infraestructura (Docker) | 0% | ALTA |
| Seguridad y Autenticación | 0% | CRÍTICA |

# 2. CAPA 1: SISTEMA OPERATIVO Y BASE DE DATOS

## 2.1 Configuración del Sistema (Ulimits)

| ELEMENTO | PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Límite de archivos abiertos (nofile) | 65536/4096 | ✗ FALTA |
| Configuración en /etc/security/limits.conf | Requerido | ✗ FALTA |

## 2.2 Tuning de MySQL (InnoDB)

| PARÁMETRO | VALOR PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| innodb_buffer_pool_size | 512M | ✗ FALTA |
| innodb_log_file_size | 128M | ✗ FALTA |
| innodb_log_buffer_size | 16M | ✗ FALTA |
| max_connections | 200 | ✗ FALTA |
| character-set-server | utf8mb4 | ✗ FALTA |
| sql_mode (STRICT_TRANS_TABLES) | Configurado | ✗ FALTA |
| slow_query_log | Habilitado | ✗ FALTA |

# 3. CAPA 2: SEGURIDAD Y GESTIÓN DE USUARIOS

| ELEMENTO | PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Usuario dedicado (cirujano_app) | Crear | ✗ FALTA |
| Base de datos (cirujano_db) | Crear | ✗ FALTA |
| Permisos limitados (sin DROP/GRANT) | SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE | ✗ FALTA |
| Contraseña segura | Hash fuerte | ✗ FALTA |

# 4. CAPA 3: ORQUESTACIÓN DE DEPENDENCIAS

## 4.1 Gestión de Paquetes

| HERRAMIENTA | PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Poetry instalado | Requerido | ✗ FALTA |
| pyproject.toml | Crear | ✗ FALTA |
| poetry.lock | Generar | ✗ FALTA |
| Entorno virtual aislado (.venv) | Crear | ✗ FALTA |

## 4.2 Dependencias Backend Requeridas

| PAQUETE | VERSIÓN | PROPÓSITO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| fastapi | ^0.104.1 | Framework | ◐ PARCIAL |
| uvicorn[standard] | ^0.24.0 | ASGI Server | ◐ PARCIAL |
| pydantic | ^2.5.0 | Validación | ◐ PARCIAL |
| pydantic-settings | ^2.1.0 | Config | ✗ FALTA |
| sqlalchemy | ^2.0.23 | ORM | ✗ FALTA |
| pymysql | ^1.1.0 | Driver MySQL | ✗ FALTA |
| alembic | ^1.13.0 | Migraciones | ✗ FALTA |
| python-jose[cryptography] | ^3.3.0 | JWT Auth | ✗ FALTA |
| passlib[bcrypt] | ^1.7.4 | Hashing | ✗ FALTA |
| python-multipart | ^0.0.6 | Forms | ✗ FALTA |
| email-validator | ^2.1.0 | Validación | ✗ FALTA |

# 5. CAPA 4: ARQUITECTURA BACKEND (DDD)

## 5.1 Estructura de Directorios

Estructura actual (básica):

backend/ → config.py, main.py, schemas.py, routers/diagnostic.py

Estructura propuesta (enterprise):

backend/app/ → core/, crud/, models/, schemas/, api/v1/

| DIRECTORIO/ARCHIVO | PROPÓSITO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| app/ | Raíz de aplicación | ✗ FALTA |
| app/core/config.py | Settings (Pydantic) | ◐ PARCIAL |
| app/core/security.py | JWT / Hashing | ✗ FALTA |
| app/core/deps.py | Inyección dependencias | ✗ FALTA |
| app/crud/ | Data Access Layer | ✗ FALTA |
| app/crud/base.py | CRUD genérico | ✗ FALTA |
| app/models/ | Modelos SQLAlchemy | ✗ FALTA |
| app/schemas/ | Pydantic DTOs | ◐ PARCIAL |
| app/api/v1/router.py | Endpoints versionados | ✗ FALTA |

## 5.2 Componentes Core

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Settings con @lru_cache | Singleton de configuración | ✗ FALTA |
| DATABASE_URL property | Connection string dinámico | ✗ FALTA |
| Engine con pool_pre_ping | Connection pooling | ✗ FALTA |
| SessionLocal factory | Sesiones de BD | ✗ FALTA |
| get_db() dependency | Inyección de sesión | ✗ FALTA |
| Base declarative | Base para modelos ORM | ✗ FALTA |

# 6. CAPA 5: GESTIÓN DE MIGRACIONES (ALEMBIC)

| ELEMENTO | PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| alembic init | Ejecutar | ✗ FALTA |
| alembic/env.py configurado | Importar modelos | ✗ FALTA |
| target_metadata = Base.metadata | Configurar | ✗ FALTA |
| alembic/versions/ | Scripts migración | ✗ FALTA |
| Migración inicial (init_schema) | Crear tablas | ✗ FALTA |

# 7. CAPA 6: FRONTEND Y PROXY

## 7.1 Estructura Vue.js (Existente)

| DIRECTORIO/ARCHIVO | CANTIDAD | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| src/vue/components/ | ~50 componentes | ✓ IMPLEMENTADO |
| src/vue/content/pages/ | 3 páginas | ✓ IMPLEMENTADO |
| src/vue/content/sections/ | 12 secciones | ✓ IMPLEMENTADO |
| src/composables/ | 7 composables | ✓ IMPLEMENTADO |
| src/scss/ | 6 archivos | ✓ IMPLEMENTADO |
| src/assets/data/ | 3 JSON | ✓ IMPLEMENTADO |

## 7.2 Configuración Vite

| CONFIGURACIÓN | PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Proxy /api → backend:8000 | Configurar | ✗ FALTA |
| host: true (acceso red local) | Configurar | ✗ FALTA |
| Alias @ → ./src | Verificar | ◐ PARCIAL |

## 7.3 CORS Backend

| CONFIGURACIÓN | PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| CORSMiddleware | Configurar | ✗ FALTA |
| allow_origins dinámico | Desde settings | ✗ FALTA |
| allow_credentials=True | Habilitar | ✗ FALTA |

# 8. CAPA 7: AUTOMATIZACIÓN Y DEPLOYMENT

| ARCHIVO | PROPUESTO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Dockerfile (multi-stage) | Crear | ✗ FALTA |
| docker-compose.yml | Crear | ✗ FALTA |
| Servicio: db (MySQL 8.0) | Configurar | ✗ FALTA |
| Servicio: api (FastAPI) | Configurar | ✗ FALTA |
| Volume: db_data | Persistencia | ✗ FALTA |
| .env para credenciales | Crear | ✗ FALTA |
| .dockerignore | Crear | ✗ FALTA |

# 9. INVENTARIO FRONTEND DETALLADO

## 9.1 Componentes por Categoría

| CATEGORÍA | COMPONENTES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Articles | CustomContent, Faq, Features, InfoBlock, Paragraph, ProjectGrid, Quotes, Testimonials, Timeline, DiagnosticWizard | 10 |
| Items (sub) | FaqQuestion, Feature, ProjectGrid, Quote, Testimonial, TimelineEntry | 6 |
| Footer | Footer, FooterBlock, FooterColumn, FooterCopyright | 4 |
| Forms | ContactForm, ContactFormFields, ContactFormSuccess | 3 |
| Generic | ImageView, Link | 2 |
| Layout | BackgroundPromo, PageHeader, PageSection, PageSectionContent, PageSectionFooter, PageSectionHeader, PageWrapper | 7 |
| Loaders | ActivitySpinner, Loader | 2 |
| Nav | Navigation, Navbar, NavbarBrand, NavbarLinks, NavbarToggleButton, InPageNavbar, RouteNavbar | 7 |
| Projects | ProjectInfo, ProjectInfoContent, ProjectInfoFeaturedContent, ProjectModal | 4 |
| Widgets | Alert, Breadcrumbs, CircleIcon, Divider, FilterTabs, FloatingQuoteButton, InlineLinkList, ProgressBar, QuotedText, SocialLinks, Spinner, XLButton | 12 |

## 9.2 Secciones de Contenido

| SECCIÓN | ARCHIVO |
| --- | --- |
| Hero | HeroSection.vue |
| Servicios | ServicesSection.vue |
| Portafolio | PortfolioSection.vue |
| Proyecto Destacado | FeaturedProjectSection.vue |
| Acerca de | AboutSection.vue |
| Historia | HistorySection.vue |
| Equipo | TeamSection.vue |
| Testimonios | ReviewsSection.vue |
| FAQ | FaqSection.vue |
| Contacto | ContactSection.vue |
| Diagnóstico | DiagnosticSection.vue |
| Licencia | LicenseSection.vue |
| Política | PolicySection.vue |

# 10. PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO

## 10.1 Fase 1: Crítico (Semana 1-2)

- Configurar MySQL con tuning InnoDB

- Crear usuario cirujano_app con permisos limitados

- Instalar Poetry y crear pyproject.toml

- Reestructurar backend a arquitectura DDD

- Implementar app/core/config.py con Pydantic Settings

## 10.2 Fase 2: Alta Prioridad (Semana 3-4)

- Configurar SQLAlchemy con connection pooling

- Crear modelos ORM (Instrument, Repair, etc.)

- Inicializar Alembic y crear migración inicial

- Implementar CRUD genérico y específicos

- Configurar CORS middleware

## 10.3 Fase 3: Media Prioridad (Semana 5-6)

- Implementar autenticación JWT

- Configurar proxy en vite.config.js

- Crear Dockerfile multi-stage

- Crear docker-compose.yml

- Configurar variables de entorno (.env)

## 10.4 Fase 4: Optimización (Semana 7-8)

- Ajustar ulimits del sistema

- Configurar logging (slow queries, general log)

- Implementar tests con pytest

- Configurar CI/CD básico

- Documentar API con OpenAPI/Swagger

# 11. MÉTRICAS DE COMPLETITUD

| MÉTRICA | ACTUAL | OBJETIVO |
| --- | --- | --- |
| Archivos Frontend | 101 | ~120 |
| Archivos Backend | 4 | ~15 |
| Directorios | 35 | ~45 |
| Cobertura de Tests | 0% | >80% |
| Documentación API | Ninguna | OpenAPI completo |
| Containerización | 0% | 100% |

# 12. CONCLUSIÓN

El proyecto cirujano-front tiene una base frontend sólida con 101 archivos organizados en una estructura Vue.js coherente. Sin embargo, el backend requiere una reestructuración completa para alcanzar el nivel enterprise propuesto en VOLCADO10. Las áreas críticas son: configuración de base de datos, arquitectura DDD, gestión de dependencias con Poetry, y containerización con Docker. Se recomienda seguir el plan de acción en 4 fases durante 8 semanas para alcanzar la arquitectura objetivo.

— Fin del documento —